ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

COMMUNICATION MANAGEMENT PLAN

PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 10.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Принципи комунікації

1. Документація 25% проєкту — розробка 75%. Комунікація має бути ефективною, а не надмірною.

2. Всі рішення щодо scope фіксуються письмово в чаті або GitHub перед виконанням.

3. PM — єдина точка контакту з клієнтом. Команда спілкується з клієнтом через PM.

4. Максимальний час відповіді клієнта — 24 робочі години. При перевищенні PM надсилає нагадування.

5. Блокери команди вирішуються в день виникнення — через Daily Standup або груповий чат.

2. План комунікацій

| ID | Одержувач | Що комунікуємо | Канал | Частота | Відповідальний | Формат | Час відповіді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Кобринська Наталія (PO) | Оновлення прогресу та питання щодо вимог | Telegram / Viber (чат) | За потреби + після кожного спринту | PM — Мурадян | Текстові блоки питань (3–4 за раз). Підсумок після відповіді. | 24 год робочих |
| C-02 | Кобринська Наталія (PO) | Sprint Review — Demo результатів | Онлайн (Meet/Zoom) або чат з відео | Кінець кожного спринту (Т4, Т6, Т8) | PM — Мурадян | 15–20 хв демонстрація. PM веде, Dev показує продукт. | Рішення до 48 год |
| C-03 | Кобринська Наталія (PO) | Затвердження артефактів (Charter, Backlog, макети) | Чат + прикріплені файли (.docx / .md) | При готовності кожного артефакту | BA — Покась | Файл + короткий опис що перевірити і підтвердити | 48 год |
| C-04 | Вся команда (PM, BA, Dev) | Daily Standup — статус задач | Telegram груповий чат | Щодня (робочі дні), до 10:00 | PM — Мурадян | 3 пункти: що зробив вчора / що сьогодні / блокери | Миттєво |
| C-05 | Вся команда | Sprint Planning — планування наступного спринту | Онлайн або офлайн зустріч | Початок кожного спринту (Т3, Т5, Т7) | PM — Мурадян | 1–2 год. Перегляд Backlogу, розподіл задач у Jira, оцінка в годинах. | — |
| C-06 | Вся команда | Retrospective — підсумки спринту | Онлайн або офлайн зустріч | Кінець кожного спринту (після Demo) | PM — Мурадян | 30 хв. Що добре / що покращити / конкретні дії на наступний спринт. | — |
| C-07 | Вся команда | Оновлення задач у Jira | Jira (трекер) | Щодня — при зміні статусу задачі | Кожен учасник | Переміщення задачі між колонками: To Do → In Progress → Review → Done | — |
| C-08 | Вся команда | Документація — оновлення артефактів | GitHub (репозиторій) | При завершенні кожного артефакту | Відповідальний за артефакт | Commit у відповідну папку (PM/, BA/, SA/, DEV_QA/) | — |

3. Процедура ескалації

При виникненні проблем команда дотримується наступного порядку ескалації:

| Рівень | Ситуація | Хто вирішує | Дія | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень 1 (оперативний) | Блокер у задачі, технічне питання | Виконавець + PM | Повідомити в Daily Standup або груповий чат. PM вирішує або ескалує | Протягом поточного дня |
| Рівень 2 (тактичний) | Ризик впливає на терміни спринту | PM | PM повідомляє клієнта через чат. Надає варіанти вирішення (мін. 2) | 24 год |
| Рівень 3 (стратегічний) | Зміна scope або пропуск дедлайну | PM + клієнт (PO) | Проведення позапланової зустрічі. Оновлення Charter або Schedule Baseline | 48 год |

4. Інструменти комунікації

| Інструмент | Використання | Хто має доступ |
| --- | --- | --- |
| Telegram / Viber | Комунікація з клієнтом | PM (Мурадян) + клієнт (Кобринська) |
| Telegram (груп. чат) | Daily Standup, блокери | Вся команда: Мурадян, Покась, Мульков |
| Jira | Трекінг задач, спринти | Вся команда + клієнт (read-only) |
| GitHub | Документація, артефакти | Вся команда: PM/, BA/, SA/, DEV_QA/ папки |
| Google Meet / Zoom | Sprint Review, Planning | Вся команда + клієнт (при Sprint Review) |