ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

PRODUCT BACKLOG + USER STORIES

BA: Покась Ілля  |  PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 07.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Зведена таблиця по Epic

| Epic | Опис | Stories | Story Points | Спринт | Must Have stories |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталог | Перегляд товарів, фільтри, картка товару | 4 | 24 | Sprint 1 | US-01: Як покупець, я хочу переглядати каталог взуття з фото та наз… US-02: Як покупець, я хочу фільтрувати взуття за розміром, кольором… US-03: Як покупець, я хочу відкрити картку товару та побачити фото … |
| Склад | Наявність розмірів у реальному часі | 2 | 10 | Sprint 1 | US-05: Як покупець, я хочу бачити які розміри є в наявності прямо н… US-06: Як менеджер фабрики, я хочу бачити актуальні залишки кожного… |
| Авторизація | Реєстрація, вхід, відновлення паролю | 2 | 8 | Sprint 1 | US-07: Як покупець, я хочу зареєструватися на сайті через email, що… US-08: Як зареєстрований покупець, я хочу входити та виходити з ака… |
| Кошик | Кошик, checkout, оформлення замовлення | 3 | 15 | Sprint 2 | US-09: Як покупець, я хочу додавати товари в кошик та змінювати кіл… US-10: Як покупець, я хочу бачити загальну суму замовлення в кошику… US-11: Як покупець, я хочу оформити замовлення ввівши контактні дан… |
| Оплата | Онлайн-оплата картою та накладений платіж | 2 | 16 | Sprint 2 | US-12: Як покупець, я хочу оплатити замовлення карткою онлайн, щоб … US-13: Як покупець, я хочу обрати накладений платіж, щоб оплатити з… |
| Доставка | Нова Пошта та кур'єрська доставка | 2 | 13 | Sprint 2 | US-14: Як покупець, я хочу обрати доставку Новою Поштою та вказати … |
| Popup | Спливне вікно з пропозицією консультації | 2 | 8 | Sprint 2 | US-16: Як покупець, я хочу отримати пропозицію консультації через с… |
| Кабінет | Профіль покупця, історія замовлень | 2 | 8 | Sprint 2 | US-18: Як зареєстрований покупець, я хочу бачити свої контактні дан… US-19: Як покупець, я хочу бачити історію своїх замовлень зі статус… |
| Адмін-панель | Управління товарами, складом, замовленнями | 4 | 26 | Sprint 1 | US-20: Як адміністратор, я хочу додавати нові товари з фото, описом… US-21: Як адміністратор, я хочу редагувати та видаляти товари, щоб … US-22: Як менеджер, я хочу бачити всі нові замовлення в адмін-панел… US-23: Як менеджер, я хочу управляти залишками товарів на складі че… |
| ВСЬОГО | 23 User Stories · 9 Epics · MVP LiLu E-Commerce | 23 | 128 | 1 + 2 |  |

2. Розподіл по спринтах

SP = Story Points (складність задачі за шкалою Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13). Sprint 1 = Тижні 3–4. Sprint 2 = Тижні 5–6.

| Спринт | ID · Epic | User Story | SP | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 Т3–Т4 | US-01 · Каталог | Як покупець, я хочу переглядати каталог взуття з фото та назвами, щоб знайти потрібну модель без запитів в Instagram. | 5 SP | Must Have |
|  | US-02 · Каталог | Як покупець, я хочу фільтрувати взуття за розміром, кольором, ціною та статтю, щоб швидко знайти потрібні варіанти. | 8 SP | Must Have |
|  | US-03 · Каталог | Як покупець, я хочу відкрити картку товару та побачити фото з усіх ракурсів і опис, щоб прийняти рішення про купівлю без додаткових запитань. | 8 SP | Must Have |
|  | US-04 · Каталог | Як покупець, я хочу бачити категорії взуття (літнє, зимове, спортивне), щоб одразу переходити до потрібного розділу. | 3 SP | Should Have |
|  | US-05 · Склад | Як покупець, я хочу бачити які розміри є в наявності прямо на картці товару, щоб не замовляти те, чого немає. | 5 SP | Must Have |
|  | US-06 · Склад | Як менеджер фабрики, я хочу бачити актуальні залишки кожного розміру в адмін-панелі, щоб не ходити на склад для перевірки. | 5 SP | Must Have |
|  | US-07 · Авторизація | Як покупець, я хочу зареєструватися на сайті через email, щоб зберігати свої дані та відстежувати замовлення. | 5 SP | Must Have |
|  | US-08 · Авторизація | Як зареєстрований покупець, я хочу входити та виходити з акаунту, щоб мої дані були в безпеці. | 3 SP | Must Have |
|  | US-20 · Адмін-панель | Як адміністратор, я хочу додавати нові товари з фото, описом та ціною, щоб оперативно поповнювати каталог. | 8 SP | Must Have |
|  | US-21 · Адмін-панель | Як адміністратор, я хочу редагувати та видаляти товари, щоб підтримувати каталог актуальним. | 5 SP | Must Have |
|  | US-22 · Адмін-панель | Як менеджер, я хочу бачити всі нові замовлення в адмін-панелі, щоб обробляти їх без Instagram і телефону. | 8 SP | Must Have |
|  | US-23 · Адмін-панель | Як менеджер, я хочу управляти залишками товарів на складі через адмін-панель, щоб дані на сайті завжди були актуальними. | 5 SP | Must Have |
| Sprint 1: 68 SP |  |  |  |
| Sprint 2 Т5–Т6 | US-09 · Кошик | Як покупець, я хочу додавати товари в кошик та змінювати кількість, щоб сформувати замовлення перед оплатою. | 5 SP | Must Have |
|  | US-10 · Кошик | Як покупець, я хочу бачити загальну суму замовлення в кошику, щоб розуміти скільки витрачу до оформлення. | 2 SP | Must Have |
|  | US-11 · Кошик | Як покупець, я хочу оформити замовлення ввівши контактні дані та адресу, щоб отримати взуття за потрібною адресою. | 8 SP | Must Have |
|  | US-12 · Оплата | Як покупець, я хочу оплатити замовлення карткою онлайн, щоб не чекати кур'єра з готівкою. | 13 SP | Must Have |
|  | US-13 · Оплата | Як покупець, я хочу обрати накладений платіж, щоб оплатити замовлення при отриманні на пошті. | 3 SP | Must Have |
|  | US-14 · Доставка | Як покупець, я хочу обрати доставку Новою Поштою та вказати відділення, щоб отримати замовлення зручним способом. | 8 SP | Must Have |
|  | US-15 · Доставка | Як покупець, я хочу замовити доставку кур'єром до дверей, щоб не виходити до відділення пошти. | 5 SP | Should Have |
|  | US-16 · Popup | Як покупець, я хочу отримати пропозицію консультації через спливне вікно, щоб швидко поставити питання менеджеру. | 5 SP | Must Have |
|  | US-17 · Popup | Як менеджер фабрики, я хочу отримувати заявки з popup на email або в адмін-панелі, щоб оперативно передзвонювати клієнтам. | 3 SP | Should Have |
|  | US-18 · Кабінет | Як зареєстрований покупець, я хочу бачити свої контактні дані та редагувати їх, щоб замовлення надходили на актуальну адресу. | 3 SP | Must Have |
|  | US-19 · Кабінет | Як покупець, я хочу бачити історію своїх замовлень зі статусами, щоб відстежувати стан доставки. | 5 SP | Must Have |
| Sprint 2: 60 SP |  |  |  |

3. Повний Product Backlog (23 User Stories)

Формат: Як [роль] я хочу [дія] щоб [мета]. SP = Story Points. Критерії приймання — умови вважати задачу виконаною (Definition of Done).

| ID | Epic | Sprint | Пріоритет | User Story | Критерії приймання (Acceptance Criteria) | SP | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Каталог | Sprint 1 | Must Have | Як покупець, я хочу переглядати каталог взуття з фото та назвами, щоб знайти потрібну модель без запитів в Instagram. | 1. Каталог відображає всі активні товари з фото, назвою та ціною 2. Сторінка завантажується менше ніж за 3 секунди 3. Пагінація або infinite scroll при кількості товарів > 20 | 5 | Dev — Мульков |
| US-02 | Каталог | Sprint 1 | Must Have | Як покупець, я хочу фільтрувати взуття за розміром, кольором, ціною та статтю, щоб швидко знайти потрібні варіанти. | 1. Фільтри: розмір (35–46), колір, стать (чоловіче/жіноче/унісекс), ціна (від/до) 2. Фільтри застосовуються без перезавантаження сторінки 3. Активні фільтри відображаються над каталогом і їх можна скинути | 8 | Dev — Мульков |
| US-03 | Каталог | Sprint 1 | Must Have | Як покупець, я хочу відкрити картку товару та побачити фото з усіх ракурсів і опис, щоб прийняти рішення про купівлю без додаткових запитань. | 1. Галерея мінімум 3 фото (zoom при кліку) 2. Відображається: назва, артикул, ціна, опис, матеріал, сезон 3. Вибір розміру з позначенням наявності кожного розміру 4. Кнопка 'Додати в кошик' активна тільки якщо розмір обрано | 8 | Dev — Мульков |
| US-04 | Каталог | Sprint 1 | Should Have | Як покупець, я хочу бачити категорії взуття (літнє, зимове, спортивне), щоб одразу переходити до потрібного розділу. | 1. Навігаційне меню з категоріями на головній сторінці та в каталозі 2. Перехід до категорії фільтрує каталог автоматично 3. Активна категорія виділена в меню | 3 | Dev — Мульков |
| US-05 | Склад | Sprint 1 | Must Have | Як покупець, я хочу бачити які розміри є в наявності прямо на картці товару, щоб не замовляти те, чого немає. | 1. Кожен розмір відображається як доступний (зелений) або недоступний (сірий, закреслений) 2. Недоступний розмір не можна вибрати для замовлення 3. Статус оновлюється після кожного підтвердженого замовлення | 5 | Dev — Мульков |
| US-06 | Склад | Sprint 1 | Must Have | Як менеджер фабрики, я хочу бачити актуальні залишки кожного розміру в адмін-панелі, щоб не ходити на склад для перевірки. | 1. Адмін-панель показує таблицю: товар → розмір → кількість на складі 2. Менеджер може оновити кількість вручну без залучення розробника 3. Зміни відображаються на сайті миттєво після збереження | 5 | Dev — Мульков |
| US-07 | Авторизація | Sprint 1 | Must Have | Як покупець, я хочу зареєструватися на сайті через email, щоб зберігати свої дані та відстежувати замовлення. | 1. Форма: ім'я, email, пароль (мін. 8 символів), підтвердження пароля 2. Верифікація email — лист із посиланням для підтвердження 3. Після реєстрації — автоматичний вхід і перехід до особистого кабінету | 5 | Dev — Мульков |
| US-08 | Авторизація | Sprint 1 | Must Have | Як зареєстрований покупець, я хочу входити та виходити з акаунту, щоб мої дані були в безпеці. | 1. Вхід через email + пароль 2. Опція 'Запам'ятати мене' (токен на 30 днів) 3. Відновлення паролю через email 4. Кнопка 'Вийти' доступна в особистому кабінеті | 3 | Dev — Мульков |
| US-09 | Кошик | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу додавати товари в кошик та змінювати кількість, щоб сформувати замовлення перед оплатою. | 1. Кнопка 'Додати в кошик' на картці товару (обраний розмір обов'язковий) 2. Кошик відображає: фото, назву, розмір, ціну, кількість, суму 3. Зміна кількості та видалення товару з кошика 4. Кошик зберігається між сесіями (для авторизованих) | 5 | Dev — Мульков |
| US-10 | Кошик | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу бачити загальну суму замовлення в кошику, щоб розуміти скільки витрачу до оформлення. | 1. Сума перераховується при зміні кількості товарів 2. Відображається кількість позицій у кошику (іконка в хедері) 3. Кнопка 'Оформити замовлення' веде на checkout | 2 | Dev — Мульков |
| US-11 | Кошик | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу оформити замовлення ввівши контактні дані та адресу, щоб отримати взуття за потрібною адресою. | 1. Форма checkout: ім'я, прізвище, телефон, email, місто, відділення НП або адреса кур'єра 2. Валідація всіх полів перед підтвердженням 3. Підсумок замовлення перед оплатою (список товарів, ціна, доставка) 4. Email-підтвердження із деталями замовлення | 8 | Dev — Мульков |
| US-12 | Оплата | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу оплатити замовлення карткою онлайн, щоб не чекати кур'єра з готівкою. | 1. Інтеграція з платіжним шлюзом (LiqPay або Fondy) 2. Підтримка карток Visa / Mastercard 3. Захищена оплата (HTTPS, PCI DSS) 4. Після успішної оплати — статус замовлення змінюється на 'Оплачено' 5. При невдалій оплаті — повідомлення та можливість повторити | 13 | Dev — Мульков |
| US-13 | Оплата | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу обрати накладений платіж, щоб оплатити замовлення при отриманні на пошті. | 1. Вибір 'Накладений платіж' як опція при оформленні 2. Після підтвердження замовлення — статус 'Очікує відправки' 3. Клієнт отримує email із нагадуванням про оплату при отриманні | 3 | Dev — Мульков |
| US-14 | Доставка | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу обрати доставку Новою Поштою та вказати відділення, щоб отримати замовлення зручним способом. | 1. Інтеграція з API Нової Пошти — пошук міста та відділення 2. Автодоповнення при введенні назви міста 3. Відображення номера відділення та адреси 4. Збереження адреси в особистому кабінеті для наступних замовлень | 8 | Dev — Мульков |
| US-15 | Доставка | Sprint 2 | Should Have | Як покупець, я хочу замовити доставку кур'єром до дверей, щоб не виходити до відділення пошти. | 1. Вибір 'Кур'єрська доставка' при checkout 2. Поля: місто, вулиця, будинок, квартира, коментар 3. Орієнтовна дата доставки відображається при виборі | 5 | Dev — Мульков |
| US-16 | Popup | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу отримати пропозицію консультації через спливне вікно, щоб швидко поставити питання менеджеру. | 1. Popup з'являється через 30 секунд перебування на сайті або при виході (exit intent) 2. Вміст: 'Потрібна допомога? Залиште номер — передзвонимо!' 3. Форма: ім'я + номер телефону + кнопка 'Замовити дзвінок' 4. Після відправки — подяка і закриття popup 5. Popup не з'являється повторно якщо користувач вже закрив його (cookie на 7 днів) | 5 | Dev — Мульков |
| US-17 | Popup | Sprint 2 | Should Have | Як менеджер фабрики, я хочу отримувати заявки з popup на email або в адмін-панелі, щоб оперативно передзвонювати клієнтам. | 1. Заявка з popup зберігається в адмін-панелі (ім'я, телефон, час) 2. Email-сповіщення менеджеру при новій заявці 3. Менеджер може позначити заявку як 'Опрацьована' | 3 | Dev — Мульков |
| US-18 | Кабінет | Sprint 2 | Must Have | Як зареєстрований покупець, я хочу бачити свої контактні дані та редагувати їх, щоб замовлення надходили на актуальну адресу. | 1. Сторінка профілю: ім'я, email, телефон, адреса доставки 2. Редагування всіх полів із підтвердженням збереження 3. Зміна паролю через поточний пароль | 3 | Dev — Мульков |
| US-19 | Кабінет | Sprint 2 | Must Have | Як покупець, я хочу бачити історію своїх замовлень зі статусами, щоб відстежувати стан доставки. | 1. Список замовлень: дата, номер, склад, сума, статус 2. Статуси: Нове → Оплачено → Відправлено → Доставлено 3. Деталі кожного замовлення при кліку | 5 | Dev — Мульков |
| US-20 | Адмін-панель | Sprint 1 | Must Have | Як адміністратор, я хочу додавати нові товари з фото, описом та ціною, щоб оперативно поповнювати каталог. | 1. Форма: назва, категорія, артикул, ціна, опис, матеріал, сезон, стать 2. Завантаження мінімум 3 фото (drag-and-drop) 3. Попередній перегляд картки перед публікацією 4. Можливість зберегти як чернетку або опублікувати одразу | 8 | Dev — Мульков |
| US-21 | Адмін-панель | Sprint 1 | Must Have | Як адміністратор, я хочу редагувати та видаляти товари, щоб підтримувати каталог актуальним. | 1. Редагування всіх полів товару 2. М'яке видалення (товар прихований, а не видалений з БД) 3. Відновлення видаленого товару 4. Зміни зберігаються із підтвердженням | 5 | Dev — Мульков |
| US-22 | Адмін-панель | Sprint 1 | Must Have | Як менеджер, я хочу бачити всі нові замовлення в адмін-панелі, щоб обробляти їх без Instagram і телефону. | 1. Список замовлень з фільтрацією: дата, статус, покупець 2. Деталі замовлення: товари, розміри, контакт, адреса, спосіб оплати і доставки 3. Зміна статусу замовлення менеджером 4. Email-сповіщення покупцю при зміні статусу | 8 | Dev — Мульков |
| US-23 | Адмін-панель | Sprint 1 | Must Have | Як менеджер, я хочу управляти залишками товарів на складі через адмін-панель, щоб дані на сайті завжди були актуальними. | 1. Таблиця: товар → розмір → кількість (inline-редагування) 2. Масове оновлення при завезенні нової партії 3. Попередження при залишку < 2 одиниць (жовте виділення) 4. Автоматичне зняття з продажу при залишку = 0 | 5 | Dev — Мульков |

4. Легенда пріоритетів

| Must Have — обов'язково для MVP. Без цього продукт не запускається. | Should Have — важливо, але MVP може запуститися без цього. | Could Have — бажано, додається якщо залишається час у спринті. |
| --- | --- | --- |

Product Backlog v1.0 | 07.04.2026 | BA: Покась Ілля | PM: Мурадян Руслан | Оновлюється після кожного Sprint Review