ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu»

E-Commerce Platform — Фінальний звіт Sprint 3

1. Загальна інформація

| Назва спринту | Sprint 3 — Деплой на продакшн, тестування, Closure |
| --- | --- |
| Тривалість | 2 тижні (Тиждень 7 – Тиждень 8) |
| PM | Мурадян Руслан |
| BA | Покась Ілля |
| Dev/QA | Мульков Максим |
| Живий сайт | https://3-course-project-demo.vercel.app |
| Адмін-панель | https://3-course-project-demo.vercel.app/admin |
| GitHub | github.com/astymic/3Course-PROJECT-DEMO |
| Статус проєкту | ЗАВЕРШЕНО — сайт у продакшні |

2. Резюме для стейкхолдерів

За три спринти команда з трьох людей реалізувала повноцінний інтернет-магазин взуття від нуля до продакшн-деплою. Система підтримує повний цикл продажу: перегляд каталогу → кошик → оформлення замовлення → оплата → особистий кабінет покупця. Адміністратор управляє товарами, замовленнями та обробляє звернення клієнтів у реальному часі.

| Всього спринтів | User Stories | Модулів MVP | Критичних багів |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 23 | 8 | 0 |

3. Метрики Sprint 3

| Показник | Значення | Деталі |
| --- | --- | --- |
| Тривалість | 2 тижні | Тиждень 7 – Тиждень 8 |
| User Stories виконано | 5 / 5 | Деплой, тести, адаптивна верстка, міграція БД, Closure |
| Багів знайдено при деплої | 5 | TypeScript, Suspense, 404, IPv6, AUTH_SECRET |
| Багів виправлено | 5 / 5 | Всі вирішено в рамках спринту |
| Critical / High баги | 0 | Жодного на фінальному деплої |
| Час розробки (Dev) | ~30 год | Деплой, міграція БД, баг-фікси, адаптивна верстка |

4. Sprint 1 — Каталог та адмін-панель

4.1 Каталог товарів

- Відображення товарів з фото, ціною, кольором, матеріалом

- Фільтрація за категорією (Літнє, Зимове, Демісезонне), кольором, розміром, сезоном

- Пошук по назві товару в реальному часі

- Картка товару: вибір розміру, кількість залишків, додавання до кошика

4.2 Кошик

- Постійний кошик (зберігається в localStorage між сесіями)

- Floating dropdown — доступний з будь-якої сторінки

- Лічильник товарів на іконці кошика

- Зміна кількості, видалення товарів

4.3 Оформлення замовлення

- Вибір доставки: Нова Пошта (пошук міста + відділення, 500 результатів) або кур'єр

- Вибір оплати: LiqPay або накладений платіж

- Сторінка підтвердження замовлення з деталями

4.4 Адмін-панель (Sprint 1)

- CRUD товарів: додавання, редагування, видалення, деактивація

- Управління залишками по розмірах

- Статистика: активні товари, загальний склад, мало залишків

- Список замовлень з деталями та зміною статусу

5. Sprint 2 — Авторизація, кабінет та чат-підтримка

5.1 Система авторизації

- Реєстрація через телефон або email (або одночасно обидва)

- Вхід за телефоном або email + пароль

- Безпечна сесія: HMAC-SHA256 токен в httpOnly cookie, термін 7 днів

- Захист маршрутів /account та /admin на рівні Edge Runtime

5.2 Особистий кабінет покупця

| Вкладка | Функціонал |
| --- | --- |
| Замовлення | Повна історія з деталями, статусами, методами доставки та оплати |
| Профіль | Редагування імені, телефону, email; зміна пароля |
| Підтримка | Архів усіх звернень до чату з повними діалогами |

5.3 Розумна рекламація замовлень

Якщо покупець оформив замовлення як гість, а потім зареєструвався з тим самим телефоном або email — всі попередні замовлення автоматично прив'язуються до його акаунту. Показується банер з кількістю знайдених замовлень.

5.4 Чат-підтримка

- Floating кнопка на всіх сторінках сайту

- 6 швидких питань (FAQ) з автоматичними відповідями бота

- Кнопка «Поговорити зі спеціалістом» — підключає живого оператора

- При підключенні — весь FAQ-контекст автоматично передається адміну

- Відповіді в реальному часі (оновлення кожні 3 секунди)

- Авторизований чат: зберігається між сесіями, доступний у кабінеті

6. Sprint 3 — Деплой на продакшн

6.1 Міграція бази даних: SQLite → PostgreSQL

- База даних перенесена з локального SQLite на хмарний PostgreSQL (Supabase)

- Підключення через Connection Pooler (IPv4-сумісний) для роботи з Vercel Serverless

- Всі таблиці, зв'язки та дані успішно перенесені

- 6 початкових товарів + адмін-акаунт завантажені через seed-скрипт

6.2 Деплой на Vercel

- Next.js застосунок задеплоєно на Vercel (безкоштовний план)

- Автоматичний CI/CD: кожен push до main → автоматичний деплой

- HTTPS активовано автоматично (Let's Encrypt)

- Environment variables налаштовано через Vercel Dashboard

- Команда build: prisma generate && next build

6.3 Виправлені баги при деплої

| Баг | Рішення |
| --- | --- |
| Конфлікт TypeScript типів Product між компонентами | Синхронізовано типи в ProductTable.tsx |
| useSearchParams() без Suspense на /login, /account, /order | Обгорнуто кожну сторінку в <Suspense> |
| 404 після деплою | Встановлено Root Directory = sprint2 у Vercel Settings |
| Неможливо підключитись до БД (IPv6) | Перейшли на Supabase Connection Pooler (IPv4) |
| Адмін не може увійти на продакшн | Перегенеровано хеш пароля з production AUTH_SECRET |

6.4 Адаптивна верстка

- Виправлено мобільну версію: 320px, 375px, 768px

- Додано safe-area відступи для iOS

- Заблоковано авто-зум при фокусі на полях введення (iOS)

- Touch-friendly tap targets (мін. 44px) для кнопок і посилань

- Горизонтальний скрол для таблиць адмін-панелі на мобільних

7. Технічний стек

| Компонент | Технологія | Опис |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 + React 19 | App Router, Server Components, Tailwind CSS 4 |
| Backend | Next.js API Routes | REST API, Edge Runtime для авторизації |
| База даних | PostgreSQL (Supabase) | Хмарна БД, Connection Pooling, безкоштовний план |
| ORM | Prisma 5 | Схема, міграції, seed-скрипт |
| Авторизація | HMAC-SHA256 + httpOnly cookie | Без сторонніх бібліотек, Edge-сумісно |
| Хостинг | Vercel | Автодеплой з GitHub, HTTPS, CDN, CI/CD |
| Доставка | API Нової Пошти | Пошук міст та відділень, ліміт 500 результатів |

8. Робота команди у Sprint 3

8.1 PM — Мурадян Руслан

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Сформовано Sprint 3 у Jira: деплой, тестування, баг-фікси, Closure-артефакти |
| Daily Standup | Щоденні синки — блокери (IPv6, AUTH_SECRET) вирішувались в день виявлення |
| Sprint Review | Організовано фінальне Demo, підготовлено цей звіт |
| Комунікація з клієнтом | Надіслано живий URL та адмін-доступи Наталії Кобринській |
| Closure | Підготовлено акт здачі-приймання, закрито Jira |
| Risk Register | Всі ризики переглянуто: R-01, R-05 закрито. Нових критичних ризиків немає |

8.2 BA — Покась Ілля

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Регресійне тестування Sprint 1+2 | Перевірено всі 23 US на продакшн-середовищі після деплою — Pass |
| Тестування мобільної версії | 320px, 375px, 768px — всі критичні проблеми виправлені Dev-ом |
| Acceptance testing з клієнтом | Наталія Кобринська пройшла flow покупця на реальному сайті, підтвердила відповідність |
| Наповнення каталогу | 6 товарів внесено через seed-скрипт, структура готова для реального контенту |
| Тест-репорт | Фінальний тест-репорт сформовано — 23/23 Pass, 0 Critical/High |
| Архівація документів | Всі BA-артефакти завантажені у GitHub (BA/) |

8.3 Dev/QA — Мульков Максим

| Задача | Результат |
| --- | --- |
| Міграція БД | SQLite → PostgreSQL/Supabase через Connection Pooler (IPv4). Всі дані перенесено |
| Деплой на Vercel | CI/CD налаштовано: push → deploy. HTTPS активний. Env variables налаштовані |
| Баг-фікси при деплої | 5 багів знайдено і виправлено в рамках спринту |
| Адаптивна верстка | iOS safe-area, tap targets 44px, авто-зум заблоковано, скрол таблиць |
| Передача доступів | admin@lilu.ua, Vercel dashboard, Supabase, інструкція користувача |

9. Acceptance Testing — фінальні результати

Перевірено всі модулі Sprint 1, 2 і 3.

| Модуль / User Story | Спринт | Результат | Тестував |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталог з фільтрами і пошуком | 1 | PASS | BA — Покась |
| Картка товару, вибір розміру, наявність | 1 | PASS | BA — Покась |
| Облік складу в реальному часі | 1 | PASS | BA — Покась |
| Адмін CRUD товарів та залишків | 1 | PASS | BA — Покась |
| Кошик з localStorage, лічильник | 1 | PASS | BA — Покась |
| Checkout, Нова Пошта, кур'єр | 1 | PASS | BA — Покась |
| Оплата LiqPay та накладений платіж | 1-2 | PASS | BA — Покась |
| Авторизація, httpOnly cookie | 2 | PASS | BA — Покась |
| Особистий кабінет — всі 3 вкладки | 2 | PASS | BA — Покась |
| Рекламація гостьових замовлень | 2 | PASS | BA — Покась |
| Автозаповнення checkout з профілю | 2 | PASS | BA — Покась |
| Чат-підтримка: бот + оператор | 2 | PASS | BA — Покась |
| Адмін /admin/chat в реальному часі | 2 | PASS | BA — Покась |
| Деплой на Vercel, HTTPS активний | 3 | PASS | Dev — Мульков |
| Мобільна версія 320px, 375px, 768px | 3 | PASS | BA — Покась |
| Acceptance з клієнтом (Наталія) | 3 | PASS | BA + PM |

10. Definition of Done — фінальний чекліст

| Критерій | Статус | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| Всі 23 US мають статус Done у Jira | ✅ | PM |
| Регресійне тестування всіх модулів — Pass | ✅ | BA |
| Сайт доступний за HTTPS на продакшн URL | ✅ | Dev |
| Мобільна версія коректна (320–768px) | ✅ | Dev + BA |
| 0 Critical і High багів на продакшні | ✅ | Dev + BA |
| Acceptance testing з клієнтом завершено | ✅ | BA + PM |
| Доступи передані клієнту | ✅ | Dev |
| Акт здачі-приймання підготовлено | ✅ | PM |
| Lessons Learned сформовано | ✅ | PM |
| Всі артефакти завантажені у GitHub | ✅ | BA + PM |
| Jira закрита — всі задачі Done | ✅ | PM |

11. Команда

| Роль | Учасник | Відповідальність |
| --- | --- | --- |
| PM | Мурадян Руслан | Управління проєктом, Sprint Planning/Review/Retro, комунікація зі стейкхолдерами, Risk Register, Closure |
| BA | Покась Ілля | Вимоги, User Stories, Backlog, Acceptance Testing, тест-репорт, наповнення каталогу, архівація документів |
| Dev/QA | Мульков Максим | Розробка всіх модулів MVP, деплой, міграція БД, баг-фікси, адаптивна верстка, передача доступів |

12. Підписи

| Роль | Ім'я | Підпис / Дата |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Мурадян Руслан | _______________ |
| Business Analyst | Покась Ілля | _______________ |
| Developer / QA | Мульков Максим | _______________ |
| Клієнт (Product Owner) | Кобринська Наталія | _______________ |

LiLu E-Commerce · Фінальний звіт Sprint 3 · Травень 2026 · Команда 3Course-PROJECT